迁安市重点领域生态环境整治攻坚行动

工  作  简  报

(2018年11月30日)

第一副总指挥董志毅同志

主持召开市攻坚行动指挥部工作调度例会

今天（11月30日）下午5点30分，市攻坚行动指挥部第一副总指挥董志毅同志，在市行政办公中心0118会议室，主持召开了指挥部工作调度例会。指挥部办公室副主任孟祥中同志，6个专项工作组，8个一线攻坚工作组副组长及联络员，各镇乡主要负责同志、各园区相关负责同志参加会议。会议听取了各工作组当日工作开展情况的汇报，就部分个性问题研究制定了解决方案，就下步工作进行了强调部署。

董志毅同志指出：通过大家的共同努力，各项前期工作推进的比较顺畅。从明天开始，我们将下达首批《拆除通知单》，攻坚行动开始进入更加关键的阶段。工作中，提示以下三点：一要坚定信心，敢于动真碰硬。从今天各组汇报的情况看，列入首批拆除范围的数量不平衡，存在较大差距。而且拆除的多是一些小违建、小窝棚等，违法违规企业、场院没有成为主体。对此，各镇乡、园区必须要强化思想认识，敢于动真碰硬，进一步梳理明确首批拆除内容，把难仗摆在前面，为后续工作打出声势、趟平路子。二要做好谋划，确保有序推进。我们的攻坚行动虽然是四个月，但集中作战阶段基本在第一个月。各工作组、各镇乡和园区要严格按照指挥部确定的时间节点、方法步骤，早谋划、早部署、早安排，千方百计往前赶。在《拆除通知单》下达中，执法程序一定要严密，注意留存好影像资料。对提前开始自拆的，一定要完善好台账，保留好影像资料；要随时与宣传报道组密切沟通，加大现场宣传力度。三要加强监管，确保安全拆迁。当前正值年终岁尾，正是各类安全事故高发期。安监局要安排力量，加强对各片区拆迁工作的技术指导和检查，确保断水、断电及储油罐等重点点位动拆时，安全稳定无事故。